| 도둑들 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2월 3주 | 2023. 2. 12 ~ 2023. 2. 18 | 작성자 | 정극훈 |
| 이번 주 목표 | 이도영: DB오류 수정, Astar관련 코드 학습, test클라이언트를 이용 패킷 전송 확인 정극훈: 클라이언트 프레임워크 Particle, Instancing, Terrain 부분까지 완성 김혁동: FBX Loader 완성 |  |  |
| 2/12 일 | 이도영: 데이터 베이스 연결 도중 오류 발생 - Visual studio 액세스가 거부되었다는 오류 - 해결 - 백신 바이러스 관련 프로그램에 의해 생김 - 해당 파일을 백신에 추가하여 오류 해결 - DB에 저장할 것 - 아이디 패스워드 닉네임 승리횟수 - 함수 생성 |  |  |
| 2/13 월 | 이도영: 1. DB 로그인 함수 수정 2. 메인 함수를 통해 DB 확인 - 오류: 300개의 오류 발생 헤더 파일과 메인 함수들을 합치는 과정에서 #include가 꼬여서 컴파일시 오류 발생 - 해결 : 파일을 처음부터 다시 정리 하여 해결함. - DB 연결하여 ODBC 확인한 모습 정극훈: Compute shader 기능 구현 |  |  |
| 2/14 화 | 이도영: 지금까지의 서버들을 main을 통해 테스트 클라이언트를 통해 확인 서버코드를 정리하여 실행에 따라 클래스 멤버함수 정리 및 설명 추가 IOCP 클래스 InGameServer 클래스 |  |  |
| 2/15 수 |  |  |  |
| 2/16 목 | 이도영: 패킷 추가 - Sign up(가입) Sign in(로그인) - 로비에 관한 코드작성 시작 |  |  |
| 2/17 금 | 이도영: DB Thread와 DB가 실질적으로 실행되는 멤버 함수 작성 정극훈: Particle System class와 particle.fx를 추가해서 파티클 효과 구현 화면에 동일한 텍스쳐를 가지는 다수의 물체를 성능저하 없이 그리는 instancing 기능 구현 shadow.fx를 추가해 물체의 그림자 표현 구현 |  |  |
| 2/18 토 | 정극훈: tessellation단계에서의 LOD 기능 구현 확인 Terrain class를 추가해 프레임워크의 지형 구현 확인 Collider class들을 추가해 collider가 적용된 물체의 피킹을 확인 도둑들 정기회의 (19시): - 정극훈이 개발한 클라이언트가 특정 레이어의 오브젝트가 존재하지 않을 경우 실행되지 않음을 확인함 - 김혁동이 게임에 fbx가 적용되는지 확인하기 위해서 임시로 기획서에 그려진 맵을 바탕으로 맵을 제작하기로 함 - 현재까지 개발 내용 확인 Terrain class를 사용한 지형생성, Particle System class를 사용한 particle효과 이것으로 대략적인 프레임워크 개발 완료 FBX와 애니메이션 데이터를 적용할 수 있게 되면 실제 게임에 활용할 수 있을 정도가 됨 |  |  |
| 이번 주 문제점 및 해결방안 | 정극훈: 클라이언트가 특정 레이어의 오브젝트가 존재하지 않을 경우 실행되지 않음 - 코드에 예외처리를 추가해 문제 해결 |  |  |
| 다음 주 계획 | 이도영: 클라이언트에 서버 코드 작성 추가 DBserver에서 DBThread테스트 추가 및 packet 추가 정극훈: 프레임워크 버그 수정, 이번주 못한 디자인패턴 공부 김혁동: 임시 맵 FBX제작, FBXLoader 제작 |  |  |
| 비고 | Github 도둑들 주소: https://github.com/rmrgns/Thieves.git Github 졸업작품 회의록 주소: https://github.com/rmrgns/gameproject_proceedings.git |  |  |